ПРОТОКОЛ № 1

робочої зустрічі

від 21.05.2026

за проектом «Доопрацювання BAS ERP — штрихкодування етапів виробництва з мобільним скануванням»

## 1. Сторони

Виконавець: ТОВ «СофтІнформ» (далі — «Виконавець»)

Замовник: ТОВ НВП з ІІ «Укртрубоізол», ЄДРПОУ 31017014 (далі — «Замовник»)

## 2. Учасники зустрічі

Зі сторони Виконавця:

Магера Юрій Валентинович — керівник проекту, директор

Аня — аналітик-консультант

Зі сторони Замовника:

Наталя Вікторівна — фінансовий директор

Таня — аналітик-консультант

## 3. Предмет зустрічі та порядок денний

Доопрацювання облікової системи BAS ERP Замовника для запровадження повного циклу штрихкодного обліку виробничих процесів з застосуванням мобільного сканування на дільницях.

Порядок денний:

Підтвердження поточного стану інтеграції штрихкодного обліку (прийомка → передача в комору).

Розширення штрихкодного обліку на виробничі дільниці.

Архітектурне рішення мобільного клієнта для робітників.

Питання авторизації робітника та прив'язки до дільниці.

Кінцева точка обліку (ОТК) і присвоєння партії/серії готовій трубі.

Інтеграція з існуючим документом «Звіт за зміну».

Подальші кроки і терміни.

## 4. Хід обговорення (ключові тези)

4.1. Поточний стан

Замовник підтвердив: на поточний день функціонує прийомка через сканування штрихкоду та подальша передача листа в комору. Процес стабільний.

Об'єкт обліку — лист (стальний лист, з якого виготовляється труба). Облік ведеться саме за листами, а не за окремими трубами на проміжних етапах.

4.2. Бажане розширення з боку Замовника

Запровадити сканування ШК на кожній виробничій дільниці (фрезерування, плазмовий різ, призолювання та інші).

Робітник на дільниці бере лист → сканує ШК → автоматично формується документ передачі матеріалів з заповненими полями (дата, склад, дільниця, виконавець тощо).

Реєструвати факт виконання операції, а не передавання листа в нову руку (Замовник наголосив: «нам треба факт того, що вони зробили»).

Логіка вимірюється виконанням операцій (фрезерування, плазмовий різ, призолювання), а не «прийнято/передано».

4.3. Архітектурна пропозиція Виконавця

Розробити окремий мобільний додаток для платформи Android (поза мобільним клієнтом BAS), оскільки камера телефону не сприймається BAS як зчитувач штрихкоду.

Обмін з BAS ERP — через API. Не у режимі онлайн-постійного з'єднання: синхронізація за командою / за подією.

Авторизація робітника: користувач прив'язується до конкретної дільниці; може змінюватись по днях.

Як приклад UX наведено сторонній мобільний додаток «ZernoTrader» (агроринок) — інтерфейс простий, працює офлайн, обмін через API.

4.4. Кінцева точка обліку — ОТК

Останній етап виробничого циклу — відділ технічного контролю (ОТК).

ОТК присвоює готовій трубі партію та серію, прив'язує її до двох листів, з яких була виготовлена.

ОТК працює напряму в базі BAS ERP — мобільного додатку для ОТК не потрібно.

4.5. Інтеграція з існуючим документом «Звіт за зміну»

У Замовника вже використовується документ «Звіт за зміну» в BAS ERP.

Сторони обговорили перенесення оперативних даних із мобільного додатку у цей документ через автоматичне формування або імпорт.

Передбачається, що з мобільного додатку дані потраплятимуть у «Звіт за зміну» — а далі за стандартним маршрутом BAS ERP.

## 5. Прийняті рішення

Архітектура мобільного клієнта — окремий нативний Android-додаток з обміном через API (узгоджено сторонами).

Виконавець готує детальну оцінку обсягу робіт і Технічне завдання (ТЗ) для впровадження.

Виконавець надсилає ТЗ Замовнику на погодження.

Замовник переслуховує запис зустрічі та повертається з деталями за невирішеними пунктами.

Облік ведеться за фактом виконання операції на дільниці (а не за фактом передавання листа).

## 6. Відкриті пункти (вимагають уточнення)

Деталізація видів робіт (поточно фігурує загальна назва «ТВД/ТБД» — велика діаметрова труба); чи деталізувати їх до конкретних операцій (зварювання, фаска тощо).

Питання збереження кількох листів на одній дільниці одночасно і черговості їх опрацювання (Замовник заперечив транзитну модель).

Пропускна здатність дільниць (різна продуктивність на різних дільницях) — як це впливає на планування.

Чи створювати новий документ для оперативних даних або інтегрувати у наявний «Звіт за зміну».

Невирішена бухгалтерська тема за минулими витратами (ПМК-77) — поза рамками поточної задачі.

## 7. Наступні кроки і терміни

| № | Дія | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати детальну оцінку обсягу робіт | Виконавець |
| 2 | Підготувати Технічне завдання (ТЗ) | Виконавець |
| 3 | Надіслати ТЗ на погодження Замовнику | Виконавець |
| 4 | Переслухати запис зустрічі, повернутися з деталями за невирішеними пунктами | Замовник |
| 5 | Узгодити ТЗ і дати старт етапу впровадження | Сторони |

## 8. Підписи сторін

| Від Виконавця | Від Замовника |
| --- | --- |
| _____________________ / Магера Ю. В. | _____________________ / Наталя Вікторівна |
| керівник проекту, директор | фінансовий директор |